第七小组工作报告

本周工作时间从10月28日到11月3日

任务在上周已经分布下去，到10月31日，我来验收成果。

10月31日，由于有些同学对于qt的使用并不是很清楚，没有完成任务，我就给接了下来。

目前已经完成的工作

黄可人

用户使用说明指南

左云浩

用户层——我的图书馆

用户层——书名检索

管理员层——图书管理

管理员层——用户管理

王泓元

用户层面——留言板

用户层面——首页——公告

用户层面——我的图书馆——我的消息

管理员层面——交流平台管理（全部）

要求的基本功能已经实现，王泓元的工作还未和左云浩的代码结合，预计周一完成。

左云浩和张根在周六(11月2日)对主要基本功能进行测试和修改。已经完善可以测试。